# Diagramme de Gantt (Prévisionnel)

Période : 20 juillet 2026 Au 15 novembre 2026 soit 17 semaines.

| Phase | S1 20/07 | S2 27/07 | S3 03/08 | S4 10/08 | S5 17/08 | S6 24/08 | S7 31/08 | S8 07/09 | S9 14/09 | S10 21/09 | S11 28/09 | S12 05/10 | S13 12/10 | S14 19/10 | S15 26/10 | S16 02/11 | S17 09/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & spécifications (Définition des besoins fonctionnels et des besoins non-fonctionnels) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conception : modèle de données, architecture, maquettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place technique (environnement, authentification JWT, base PostgreSQL.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement Web (MVP) : modules projets, PTF, protocoles, tableaux de bord. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests techniques (qualité logicielle) : réalisés en parallèle du développement, à partir de la 4ᵉ semaine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests fonctionnels : validation par des utilisateurs externes et retours. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentation & Soutenance : rapport, manuel utilisateur, présentation finale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 📍 Jalons clés

- 2 août 2026 : Validation du cadrage.

- 30 août 2026 : Environnement technique opérationnel.

- 4 octobre 2026 :MVP Web fonctionnel.

- 26 octobre 2026 : Validation des tests.

- 15 novembre 2026 : Soutenance et livraison finale.